包装装潢印刷品加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：舒城舒州印务有限公司

编制单位：安徽川达检测科技有限公司

2024年3月

建设单位：舒城舒州印务有限公司

法人代表：李万定

编制单位：安徽川达检测科技有限公司

法人代表：黎少华

项目负责人：陈运

| 建设单位： | 舒城舒州印务有限公司 | 编制单位： | 安徽川达检测科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13385849292 | 电话： | 18755123070 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 231300 | 邮编： | 230088 |
| 地址： | 安徽省六安市舒城经济开发区纬三路万德产业园4号楼102 | 地址： | 合肥市高新区习友路以南机电产业园一期3号楼二层 |

表一

| 项目名称 | 包装装潢印刷品加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 舒城舒州印务有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城经济开发区纬三路万德产业园4号楼102。项目所在地块中心地理坐标为：116度55分49.062秒，31度29分14.074秒 |  |  |  |
| 产品名称 | 一般印刷品（包装盒、宣传单） |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产一般印刷品150t（包装盒、宣传单）、不干胶商标10t |  |  |  |
| 实际生 产能力 | 年产一般印刷品150t（包装盒、宣传单）、不干胶商标10t |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年10月 | 开工建设时间 | 2022年11月 |  |
| 调试时间 | 2023年11月-2024年1月 | 验收现场监测时间 | 2024年1月17日-18日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 460 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 4.35% |
| 实际总概算（万元） | 460 | 实际环保投资 （万元） | 20 | 4.35% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表》（2022年10月）； （2）2022年11月1日，六安市舒城县生态环境分局出具的“关于舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表的批复”的批复（舒环评[2022]72号）； （3）2024年1月8日，舒城舒州印务有限公司排污许可登记回执（登记编号：91341523MA8PBHUX13001Y）； （4）验收检测报告。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC浓度限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 （2）地表水环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8h平均值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. 项目区地表水三里河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，其标准限值见表1.2。 表1.2 地表水环境质量标准 指标名称; pH; 氨氮; 总磷; COD; BOD5. Ⅳ类标准限值; 6～9; ≤1.5; ≤0.3; ≤30; ≤6. （3）声环境质量标准 项目评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，标准值详见表1.3所示。 表1.3 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）中3类标准; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）执行《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中有组织限值浓度要求和相关无组织浓度监控限值要求。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）无组织浓度监控限值要求。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.4 《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表1.5 厂区内无组织VOCS排放控制标准 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCs; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 废水接管执行执行舒城经济开发区污水处理厂接管标准，具体标准值见下表 表1.6 污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 污水处理厂接管标准; 500; 350; 400; 45; 8.0. （3）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，标准值见下表。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废污染物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 3、总量控制指标 根据环境影响报告表及环评批复文件，本项目涉及总量控制，涉及的总量控制指标及控制量如下：挥发性有机物（VOCs）：0.006t/a，烟（粉）尘：0.0003t/a。 |

表二

一、建设项目背景 1、项目环保手续办理情况 舒城舒州印务有限公司位于安徽省六安市舒城经济开发区纬三路万德产业园4号楼102。 2022年10月，委托徽锦环环境科技有限公司开展环境影响评价并编制了《舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表》； 2022年11月1日，取得六安市舒城县生态环境分局出具的关于舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表的批复（舒环评[2022]72号2022年11月1日）； 2022年11月，项目开工建设； 2024年1月8日，完成舒城舒州印务有限公司排污许可登记回执（登记编号：91341523MA8PBHUX13001Y）； #### 2024年1月，项目整体建成。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2024年1月17日~18日，安排安徽国环检测科技公司对厂区污染物排放情况进行现场监测，在此基础上，于2024年1月31日，完善本项目的竣工环保验收监测报告。 二、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环评批复（舒环评[2022]72号2022年11月1日），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染物排放满足国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 该项目建成后的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施与环评批复前后一致; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目已完成排污许可登记，登记编号：91341523MA8PBHUX13001Y; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目整体建设，不涉及分期建设，相关环境保护设施能够满足主体工程需要; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 三、工程建设内容 环评申报内容：舒城舒州印务有限公司拟租赁安徽万德新型建材有限公司厂房用于建设包装装潢印刷品加工项目，租赁厂房建筑面积为600m2，拟在厂房内设置1条印刷品生产线，主要购置折页机、切纸机、印刷机、覆膜机、模切机等生产设备，实现年产一般印刷品150t（包装盒、宣传单）、不干胶商标10t的生产能力。 实际建成内容：与环评一致。 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 四、项目变动情况 工程类别; 单项工程; 环评工程内容及规模; 实际工程内容及规模. 主体工程; 纸制品加工区; 位于租赁厂房中部，占建筑面积200m2，购置折页机、切纸机等生产设备，用于纸制品加工; 与环评一致. 印刷区; 于租赁厂房西侧设2间印刷间，并购置印刷机、覆膜机等生产设备. 储运工程; 成品堆存区; 设置1个成品堆存区，面积为100m2，位于厂房东侧北，用于堆放成品; 与环评一致. 原料堆场; 设置1个室内原料堆存区，位于厂房东侧南，面积为100m2，用于堆放原料; 与环评一致. 化学品原料仓库; 化学品原料仓库位于厂房南侧，面积为20 m2; 与环评一致. 辅助工程; 办公区; 位于1号印刷机房上方隔层，面积约20m2; 与环评一致. 厕所; 位于厂房西侧，面积约10m2; 位于厂房西北侧，面积约10m2. 公用工程; 供水; 用水量为300t/a，由市政供水系统提供; 市政供水. 排水; 排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网; 排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网. 供电; 由市政供电，年供电20万kW·h; 市政供电. 环保工程; 废水治理; 排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池预处理后排入舒城经济开发区污水处理厂; 排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池预处理后排入舒城经济开发区污水处理厂. 废气治理; 印刷烘干、润版、洗车、覆膜废气：密闭印刷间设负压系统对润版、洗车、覆膜废气进行收集，并在印刷机上方设集气罩对印刷废气进行收集，收集后的废气经1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 印刷烘干、润版、洗车、覆膜废气：密闭印刷间设负压系统对润版、洗车、覆膜废气进行收集，并在印刷机上方设集气罩对印刷废气进行收集，收集后的废气经1套二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶排气筒（DA001）排放. 喷粉废气：设固定操作台，并在上方设负压集气管道对粉尘进行收集，收集后的粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; 喷粉废气量少，厂区内无组织排放，无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）标准. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振、车间隔声、风机隔声罩等措施; 选用低噪声设备，基础减振、车间隔声、风机隔声罩等措施. 固废治理; 一般工业固体废物：于厂房内北侧设置1处一般工业固体废物暂存场所，面积约20m2; 一般工业固体废物当天收集外售处理，不设置一般工业固体废物贮存间. 危险废物：于厂房内北侧设置1处规范化危废贮存库，面积约10m2; 危险废物：于厂房内北侧设置1处规范化危废贮存库，危废贮存库相关标识标牌完整，标签齐全。，面积约10m2. 生活垃圾：设置垃圾桶，委托环卫部门统一处置; 生活垃圾：设置垃圾桶，委托环卫部门统一处置. 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置能力未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 本项目生产、处置能力未增大，不涉及废水第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力未增大，不涉及污染物排放量增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目建设地点与环评申报的一致; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 本项目生产工艺、产品品种、原辅材料均与环评一致; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 大气污染物无组织排放量未增加10%及以上; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固废处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 表2.4 项目变更一览表 项目; 环评设计; 验收阶段; 变更情况; 环境影响. 废气处理装置（喷粉工段）; 喷粉废气：设固定操作台，并在上方设负压集气管道对粉尘进行收集，收集后的粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; 喷粉废气量少，厂区内无组织排放，无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）标准; 喷粉废气改为无组织排放; 根据监测数据，厂区内颗粒物无组织排放量未增加10%及以上. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 （1）原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 环评申报年消耗量（t/a）; 实际年消耗量（t/a）; 备注. 1; 铜版纸; 20; 20; 盒装，50kg/盒. 2; 白卡纸; 50; 50; 盒装，50kg/盒. 3; 白色涂布; 75; 75; /. 4; 双胶纸; 5; 5; 盒装，25kg/盒. 5; 已制版的PS板; 3000套，一套4张，1.2万张（50g每张）; 3000套，一套4张，1.2万张（50g每张）; 0.75cm×0.65cm. 6; 油墨; 1.0; 1.0; 桶装，200kg/桶. 7; 润版液（原液）; 0.5; 0.5; 桶装，20kg/桶. 8; 润板液用水（自来水）; 1.5; 1.5; /. 9; 洁版液; 0.05; 0.05; 桶装，25kg/桶. 10; 洗车水; 0.1; 0.1; 桶装，20kg/桶. 11; 喷粉; 0.1; 0.1; 桶装，25kg/桶. 12; 去粘剂（冬季使用）; 0.02; 0.02; 桶装，15kg/桶. 13; 塑料薄膜; 2; 2; 盒装. 14; 覆膜胶; 0.05; 0.05; 桶装，50kg/桶. 15; 水; 302; 302; /. 16; 电; 20万kW·h; 20万kW·h; /. （2）生产设备一览表 表2.6 设备一览表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 型号; 环评申报数量; 实际数量. 切纸; 切纸; 戴式切纸机; 1300M10; 1台; 1台. 折页; 折页机; /; 1台; 1台. 印刷; 平板印刷; 海德堡四色印刷机; SX52-4; 2台; 2台. 喷粉; 喷粉; 喷抢; /; 2个; 2个. 烘干; 烘干; 电烘干机; /; 1台; 1台. 覆膜; 覆膜; 预涂膜覆膜机; 12WOZ-Z-ZYFM920; 1台; 1台. 模切; 模切; 模切机; 930; 1台; 1台. （3）产品方案 表2.7 项目区产品一览表 产品名称; 环评申报年产量（t/a）; 实际年产量（t/a）. 一般印刷品; 150; 150. 不干胶商标; 10; 10. （4）项目水平衡 营运期用水主要为职工生活用水及润版液调配用水。用水及排水情况分析如下： ①职工生活用水 劳动定员20人，厂区不提供食堂及住宿，职工生活用水按照50L/(人.d)计，经计算，生活用水量为1.0t/d，合300t/a。生活污水产生量为0.8t/d，240t/a。生活污水经厂区化粪池处理后接入市政污水管网排入舒城经济开发区污水处理厂。 ②润版液调配用水 在使用润版原液时需要添加自来水（1∶3）勾兑，根据企业提供资料，润版原液年使用量为0.5m3/a，则配置自来水量为1.5m³/a。由于印刷过程中，勾兑的润版液挥发损耗，需要不断地添加润版原液和相应的自来水，一般情况下不排放废水（液）。 水平衡如下图所示： 图2.1 项目运营期水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程及产污节点： 图2.2 生产工艺与产污节点图 主要生产工艺说明： ①切纸：使用切纸机对铜板纸、白卡纸等原料进行裁切处理，将其裁成一定的大小，此过程会产生边角料和噪声。 ②印刷、喷粉及烘干：使用印刷机对原纸进行印刷加工，印刷为平版胶印，使用到油墨、润版液、PS版和喷粉（主要为淀粉），以及洗车水。印刷时，先在印版上涂上润版液，然后再涂上油墨，利用油水相斥原理将图文印到原纸上。印完之后需要烘干（电烘干），此时油墨还未干透，需要先上一层喷粉防止纸张粘连在一起。此过程会产生有机废气、粉尘、废水和噪声。其中，有机废气产生工段包括印刷、润版、洗车、烘干等工序，来源于油墨、润版液、洗车水等所含各类溶剂中VOCs的物料的挥发；产生的废水主要为洁版废液及洗车水废液；产生的固体废弃物有清洁墨辊产生的废棉布（沾染废油墨），洁版液、润版液、洗车水液等化学品废弃包装桶，沾染油墨的废弃PS版，以及油墨、去粘剂等化学品废弃包装桶，皆属于危险废物，建议存放在危险废物暂存场所。另外，印刷品在印刷施墨后，根据用户需求，部分印刷品再经过喷粉工段，印刷喷粉主要是以纯植物性物质作为基础原料，常用的材料有面粉、玉米粉（粟粉）、植物淀粉、木薯粉等，其主要作用是防止印刷品在印刷过程中之印背粘脏加快干燥，喷粉的附着率≥80％，喷粉工段会产生散逸粉尘。 ③覆膜：根据客户要求，部分胶印好的承印物表面上一层膜，这样能更好的起到保护印刷品油墨，防水，防刮等，同时能提高印刷品的亮度。覆膜作业时，涂上覆膜胶加热至80℃左右使塑料膜附着在印刷品上，再经过冷却即完成覆膜作业，此过程会产生少量的有机废气（非甲烷总烃），以及少量废弃的覆膜。 ④模切：按照制好的刀模用模切机进行模切，工序中产生的边角料经收集打包，定期卖给造纸厂家作为原料。 （2）产污环节分析 根据工艺流程分析，项目运营过程中产排污节点如下： 表2.8 产排污节点一览表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 收集方式及治理措施. 废气; G1润版液废气; 非甲烷总烃; 负压系统收集+二级活性炭吸附. G2印刷废气; 非甲烷总烃. G3洗车水废气; 非甲烷总烃. G4喷粉废气; 颗粒物; 无组织排放. G5烘干废气; 非甲烷总烃; 负压系统收集+二级活性炭吸附. G6覆膜废气; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 经化粪池处理后接入园区管网排入舒城经济开发区污水处理厂. 噪声; 设备运行; 等效连续A声级（N）; 隔声、距离衰减等. 固废; 生产车间; 废包装袋; 收集后外售. 废边角料; 收集后外售. 沾染油墨的废弃PS版，油墨、去粘剂等化学品废弃包装桶; 危废贮存库暂存后交给有资质单位处置. 沾染了油墨、溶剂等物质的废旧手套、废棉布. 废气处理; 喷粉粉尘; 收集后回用. 吸附有机废气的活性炭; 危废贮存库暂存后交给有资质单位处置. 办公生活; 生活垃圾; 交由环卫处理.

表三

一、环境保护设施 - 1、废水污染物治理/处置设施分析 营运期用水主要为职工生活用水及润版液调配用水。用水及排水情况分析如下： ①职工生活用水 劳动定员20人，厂区不提供食堂及住宿，，项目生活用水量为1.0t/d，合300t/a。生活污水产生量为0.8t/d，合240t/a。生活污水经厂区化粪池处理后接入市政污水管网排入舒城经济开发区污水处理厂。 ②润版液调配用水 在使用润版原液时需要添加自来水（1∶3）勾兑，根据企业提供资料，润版原液年使用量为0.5m3/a，则配置自来水量为1.5m³/a。由于印刷过程中，勾兑的润版液挥发损耗，需要不断地添加润版原液和相应的自来水，一般情况下不排放废水（液）。 2、废气污染物治理/处置设施分析 运营期废气主要为润版液废气、洗车水废气、印刷废气、覆膜废气及喷粉粉尘。其中运营期废气主要为润版液废气、洗车水废气、印刷废气、覆膜废气工区密闭，配套负压集气系统收集纳入1套二级活性炭吸附装置处理后由顶楼排气筒排放；喷粉产生的粉尘在车间内无组织排放。 3、噪声 噪声主要是生产车间的各种机械设备噪声，经基础减震，垫减震圈等措施，项目区厂界噪声能够实现达标排放。 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，一般工业固体废物主要为废边角料、废包装袋；危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、废包装桶、废抹布及手套、洁版废液及洗车废液；一般工业固体废物当天收集外售处理，不设置一般工业固体废物贮存间，厂房1层北侧设置规范化危废贮存库，建筑面积约10m2。现阶段暂未产生废活性炭，危废贮存库相关标识标牌完整，标签齐全。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 产生环节; 废物名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量t/a. 车间生产; 废包装袋; 一般工业固体废物319-009-06; /; 固态; /; 0.5; 收集后袋装; 外售; 0.5. 废边角料; 一般工业固体废物319-009-07; /; 固态; /; 2.5; 2.5. 空包装桶; 一般工业固体废物319-009-09; /; 固态; /; 0.041; 收集后，至于密闭桶，暂存于危废贮存库; 交由厂家回收; 0.041. 废活性炭; 危险废物 HW49 900-039-49; 有机废气; 液态; T; 0.25; 交由有资质单位处置; 0.25. 贮存; 废包装桶; 危险废物 HW49 900-041-49; 油墨、有机物; 固态; T/In; 0.005; 破损的交由有资质单位处置; 0.005. 设备清洗; 废抹布及手套; 危险废物 HW49 900-041-49; 油墨; 固态; T/In; 0.1; 交由有资质单位处置; 0.1. 生产车间; 洁版废液及洗车废液; 危险废物 HW06 900-404-06; 有机物; 固态; T/I/R; 0.09; 0.09. 职工办公; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 6; 收集后袋装; 环卫部门统一清运; 6. ## 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 实际建设过程中总投资460万元，环保投资20万元。项目验收“三同时”与环保投资情况如下表所示： 表3.5 项目验收“三同时”情况一览表 单位：万元 序号; 环保项目; 环评申报环保措施; 投资估算（万元）; 实际落实环保措施; 实际投资（万元）. 1; 废气治理; 润版液废气、洗车水废气、印刷废气、覆膜废气废气; 负压集气系统+二级活性炭吸附+15m排气筒; 8; 负压集气系统+二级活性炭吸附+楼顶排气筒; 14. 2; 喷粉废气; 负压集气系统+布袋除尘15m排气筒; 8; 厂区内无组织排放; 0. 3; 废水治理; 生活污水; 生活污水; 化粪池; 依托厂区现有化粪池; 0. 4; 固废治理; 垃圾桶; 0.5; 垃圾桶; 1. 一般工业固体废物贮存间; 1; 当日收集售卖处理; 0. 规范化危废贮存库; 0.5; 已于1楼北侧建设危废贮存库10m2，危废定期委托有资质单位外运处置; 2. 5; 噪声治理; 减振、隔声、消声装置; 2; 厂房隔声、基础减震; 3. 合计; 20; /; 20.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、主要结论 内容 要素; 污染物项目; 环境保护措施; 排放标准. 大气环境; 非甲烷总烃; 工区密闭，配套负压集气系统收集纳入1套二级活性炭吸附装置处理后由楼顶排气筒排放; VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中有组织限值浓度要求及无组织浓度监控限值要求。. 地表水环境; COD、NH3-N等; 厂区生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，达接管标准后进入舒城经济开发区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 声环境; /; 采取优化布局，选用低噪设备，采取减振、隔声、消声等措施确保噪声达标排放; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 固体废物; 生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物; 生活垃圾由环卫部门统一清运处理，一般工业固体废物集中收集贮存或综合利用；危险废物收集于危废贮存库后由委托资质单位进行清运处理; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行. 二、环评批复 一、项目概况：舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目位于舒城经济开发区城关园区纬三路万德产业园4号楼，项目总投资460万元，租赁面积600平方米，建设一条印刷品生产线，主要购置折页机、切纸机、印刷机、覆膜机、模切机等生产设备，项目建成后，可达到年印刷150吨（包装盒、宣传单） 不干胶商标10吨的生产能力。 二、告知承诺制批复意见：根据生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号）、安徽生态环境厅《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》(皖环发[2020]7号)和《关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发[2022]34号）文件精神及你公司自愿申请，以“告知承诺制”方式批准你公司《舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表》。我局不对你公司《舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表》内容做实质审查，不承担法律法规中关于环评审批行政部门审查环评的相关责任，由此造成的一切后果和责任由你公司和安徽锦环环境科技有限公司（环评编制单位）承担 我局将公开《舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目环境影响报告表》（公开版）和相关承诺书，请你公司严格履行承诺。如有违反，由相关部门依法查处，并纳入信用管理体系 三、污染防治措施要求：为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，你公司应严格落实企业生态保护主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格执行环保“三同时”和排污许可制度，在实际建设和运营过程中，严格按照国家、省市有关法律、规范、政策等要求，确保各项污染物满足国家、省规定的标准和总量控制指标。 四、环境管理要求：在发生实际排污前，按照国家有关规定办理排污许可证，同时，按规定要求完成该项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产，按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》（皖环函[2019]805号）文件和《排污单位自行监测技术指南》监测技术规范要求，开展自行监测工作；在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 舒城经济开发区管委会负责对该项目实施属地管理，县生态环境保护综合行政执法大队、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1 监测分析方法 本项目监测污染源包括废气、废水和噪声，废水检测因子为pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷和悬浮物，废气检测因子为非甲烷总烃和颗粒物，相关检测参数见下表5.1 - 表5.1 检测项目、方法、设备、检出限 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及修改单; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022; 7μg/m3. 废水; pH; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989; /. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; /. - 5.2 监测仪器 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J130; 2024.8.28. 综合大气采样仪; KB-6120; J079、J080、J081、J082; 2024.8.28. 众瑞烟尘仪; ZR-3260; J165; 2025.1.3. 手持式自动气象站; HWS; J063; 2024.8.28. pH计笔; PH-220; J098; 2024.8.28. 多功能声级计; AWA6228+; J054; 2024.8.28. 分析天平（万分之一）; FA2204C; J014; 2024.8.28. 十万分之一天平; AUW120D; J013; 2024.8.28. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2024.8.28. COD速测仪; 6B-200; J017; 2024.8.28. 生化培养箱; SHP-160; J026; 2024.8.28. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2024.8.28. - 5.3 质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法）》（HJ38-2017）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 - 6.1 废气 表6.1 有组织监测方案 废气名称; 厂界有组织废气. 监测点位; 二级活性炭吸附装置进口、出口. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 表6.2 无组织监测方案 废气名称; 厂界外无组织废气; 厂界内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 在厂房门窗或通风口、其他开口外1m处一个点位. 监测因子; 非甲烷总烃、颗粒物; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 6.2 废水 表6.3 有组织监测方案 监测点位; 污水总排口. 监测因子; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 6.3 噪声 监测因子：噪声 监测范围：项目区四至厂界1m各设一个点位（N1-N4）。 监测时间和频次：监测2天；每天昼间监测1次。 执行标准：评价区域声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表6.4 噪声监测点位图 点位; 区域. N1; 项目区域场界东侧. N2; 项目区域场界南侧. N3; 项目区域场界西侧. N4; 项目区域场界北侧. - 图6.1 监测点位示意图

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测2天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 2024.1.17; 2024.1.18. 实际生产能力; 年产一般印刷品150t（包装盒、宣传单）、不干胶商标10t，年工作300d，日生产一般印刷品0.5t（包装盒、宣传单）、不干胶商标0.033t. 实际产量; 日生产一般印刷品0.5t（包装盒、宣传单）、不干胶商标0.03t; 日生产一般印刷品0.4t（包装盒、宣传单）、不干胶商标0.03t. 生产负荷（％）; 98%; 80%. 7.2 验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2024.1.17; 2024.1.18. 天气参数; 风速1.6m/s，天气阴; 风速1.5m/s，天气阴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 昼间. Z1厂界东; 56; 58. Z2厂界南; 58; 56. Z3厂界西; 56; 58. Z4厂界北; 58; 57. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间噪声排放数值在56~58dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果与分析 表7.3 有组织数据统计表（DA001） 采样日期; 2024.1.17; 2024.1.18. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 二级活性炭吸附装置进口; 标干流量(m3/h); 4695; 4740; 4619; 4795; 4720; 4841. 非甲烷总烃; 进口浓度(mg/m3); 37.6; 36.1; 34.5; 37.6; 36.3; 33.2. 进口速率(kg/h); 1.77 ×10-1; 1.71 ×10-1; 1.59 ×10-1; 1.80 ×10-1; 1.71 ×10-1; 1.61 ×10-1. 非甲烷总烃; 进口速率范围; 1.59×10-1~1.80×10-1kg/h. 进口平均速率; 1.70×10-1kg/h. 二级活性炭吸附装置出口; 标干流量(m3/h); 3984; 4107; 3990; 4102; 4326; 3877. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 3.62; 3.37; 3.19; 3.38; 3.33; 3.01. 排放速率(kg/h); 1.44 ×10-2; 1.38 ×10-2; 1.27 ×10-2; 1.39 ×10-2; 1.44 ×10-2; 1.17 ×10-2. 非甲烷总烃; 出口速率范围; 1.17×10-2~1.44×10-2kg/h. 出口平均速率; 1.35×10-2kg/h. 非甲烷总烃处理效率; 92%. 表7.4 无组织监测数据一览表 检测日期; 检测项目; 检测频次; 结果. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂区内G5. 2024-1-17; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.70; 0.83; 0.86; 0.88; 1.15. 第二次; 0.73; 0.79; 0.86; 0.82; 1.11. 第三次; 0.68; 0.84; 0.81; 0.87; 1.13. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 第一次; 220; 267; 270; 285; /. 第二次; 209; 256; 254; 284; /. 第三次; 210; 254; 265; 284; /. 2024-1-18; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.69; 0.78; 0.79; 0.77; 1.01. 第二次; 0.64; 0.80; 0.77; 0.80; 1.07. 第三次; 0.66; 0.83; 0.75; 0.84; 1.00. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 第一次; 207; 265; 271; 280; /. 第二次; 210; 254; 284; 285; /. 第三次; 212; 262; 254; 252; /. 采样点：厂界上、下风向和厂界内； 气象情况：1-17：阴；气温8.7-8.9℃；西北风；风速1.4-1.5m/s；气压102.3-102.4kPa；1-18：阴；气温8.2-8.4℃；西北风；风速1.4-1.5m/s；气压102.0-102.2kPa。. 根据检测结果分析：根据现场监测报告，监测期间，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中有组织限值浓度要求及无组织浓度监控限值要求；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）中无组织浓度监控限值要求。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关无组织排放控制要求。 - 废水监测结果与分析 表7.5 废水监测结果一览表 检测点位; 污水总排口. 采样时间; 2024.1.17; 2023.8.22. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2; 7.2. 化学需氧量（mg/L）; 34.3; 37.1; 30.5; 42.6; 33.8; 39.1; 34.7; 30.9. 五日生化需氧量（mg/L）; 11.5; 11.8; 11.1; 10.5; 11.4; 11.3; 11.0; 11.6. 氨氮（mg/L）; 3.94; 4.12; 4.19; 3.84; 4.33; 4.45; 4.02; 3.70. 总磷（mg/L）; 0.37; 0.33; 0.32; 0.35; 0.33; 0.38; 0.41; 0.30. 悬浮物（mg/L）; 11; 10; 8; 12; 14; 8; 10; 11. 根据监测结果分析：废水接管满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中未规定项满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 7.3 总量指标分析 根据监测数据，计算得出： VOCs：0.004t/a

表八

- 验收监测结论： - 一、工况及“三同时”执行情况 舒城舒州印务有限公司包装装潢印刷品加工项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2024年1月8日完成排污许可登记，登记编号为：91341523MA8PBHUX13001Y，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 - 二、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）表2中有组织限值浓度要求；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB1627-1996）中无组织限值浓度要求。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关无组织排放控制要求； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）本项目产生的废水主要来自生活废水，根据检测结果表明，废水接管满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中未规定项满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 - 三、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。